รายงานสรุปผลการทดสอบ

Test Summary Report

ระบบแจ้งของหาย–ของพบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Lost & Found / FOUNDLOST)

# 1. ข้อมูลทั่วไป

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระบบที่ทดสอบ | KU Lost & Found (FOUNDLOST) — React/Vite + Express + PostgreSQL 16 |
| เวอร์ชันโค้ด | IT_PROJECT branch main @ d111e0e พร้อมการแก้ไขในเครื่องที่ยังไม่ commit 3 เรื่อง (ดูหัวข้อ 6) |
| วันที่ทดสอบ | 25 ตุลาคม 2569 |
| ผู้ทดสอบ | Claude (รันตาม TEST_PLAN) |
| เอกสารอ้างอิง | docs/TEST_PLAN.md, docs/TEST_CASES.md (436 กรณี), docs/USER_MANUAL.md, docs/REQUIREMENTS_BASELINE.md |
| สภาพแวดล้อม | Windows 10, Node.js 24, PostgreSQL 16 (localhost:5432), Microsoft Edge (Playwright) |
| ไฟล์ผลละเอียด | FOUNDLOST_Test_Results_2026-10-25.xlsx (ชีต Test Cases, Bug Report, Traceability Matrix, User Manual) |

# 2. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานตามข้อกำหนด FR-01 ถึง FR-15 และ NFR ใน REQUIREMENTS_BASELINE โดยรันกรณีทดสอบทั้งหมดตาม TEST_CASES และตรวจว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับระบบจริง

## อยู่ในขอบเขต

- Unit/Integration ทุกไฟล์บนฐาน PGlite แยก และสิทธิ์ตามบทบาทของทุก API

- PostgreSQL จริงบนฐานชั่วคราวที่สร้างและลบระหว่างทดสอบ

- หน้าเว็บทุก spec ผ่าน Microsoft Edge กับ API จริงและฐานจำลอง

- ตรวจฐานข้อมูลใช้งานแบบอ่านอย่างเดียว (ยอดรวม ความสัมพันธ์ constraints รูป)

- Lint, build, ความครบของคำแปล, dependency audit และการเดินตามคู่มือผู้ใช้ 19 ขั้นตอน

## นอกขอบเขต / ทดสอบไม่ได้ในรอบนี้

- Google OAuth กับบัญชี KU จริง และการส่งอีเมลถึงผู้รับจริง

- Production TLS, load 500 ผู้ใช้, uptime 99% ตลอดเดือน, ความแม่นยำ AI บนชุดข้อมูลจริง

- การทดสอบด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอโดยคน และการเทียบ Figma ทุกหน้า

# 3. วิธีการทดสอบ

| ขั้น | ตาม TEST_PLAN | สิ่งที่ทำ |
| --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์โค้ด schema env Git | อ่าน routes/controllers/schema ตรวจเฉพาะการมีอยู่ของค่า env |
| 2 | Node unit/integration บน PGlite | 304 tests (npm run test:all) |
| 3 | Playwright ทุก spec ผ่าน Edge | 179 tests |
| 4 | ตรวจฐานจริงแบบไม่เขียน | data-quality + OP-01..21 บังคับ session read-only ยอดก่อน/หลังเท่ากัน |
| 5 | PostgreSQL ชั่วคราวแยก | 153 tests ฐาน foundlost_test_* 4 ฐาน ลบหลังจบ |
| 6 | Performance แบบ bounded | /health 20 ครั้ง (ไม่ได้รัน performance.cjs เพราะชี้ฐานจริง) |
| 7 | รวมผลรายกรณีพร้อมหลักฐาน | ไฟล์ Excel ครบ 436 กรณี + คู่มือ 19 ขั้นตอน |

ใช้บัญชีสังเคราะห์ ดักอีเมลไว้ไม่ส่งจริง ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน token หรือข้อมูลบุคคลจริง และไม่รัน migration กับฐานใช้งาน

# 4. สรุปผลการทดสอบ

## 4.1 Test cases ตามเอกสาร (436 กรณี)

| กลุ่ม | ทั้งหมด | Pass | Fail | Blocked | Not Run |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit/Integration (PGlite) | 134 | 132 | 0 | 0 | 2 |
| สิทธิ์ตามบทบาท/API | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| PostgreSQL จริง (ฐานชั่วคราว) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| เริ่มระบบเต็ม + PostgreSQL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| หน้าเว็บ (Playwright/Edge) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| ระบบในเครื่อง (อ่านอย่างเดียว) | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Static/Build/Dependency | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ภายนอก/ต้องใช้คนหรือ production | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| รวม | 436 | 424 | 2 | 5 | 5 |

อัตราผ่านของกรณีที่รันได้: 424 / 426 = 99.5%

อัตรานี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความครบของข้อกำหนดหรือความแม่นยำของ AI (ตาม TEST_PLAN) เมื่อเทียบกับผลในเอกสาร 21 ต.ค. มี 17 กรณีที่เคยไม่ผ่านแล้วผ่านในรอบนี้ และ 1 กรณี (OP-04) ที่เคยผ่านแต่ไม่ผ่านในรอบนี้เพราะข้อมูลในฐานเปลี่ยน

## 4.2 เดินตามคู่มือผู้ใช้ (19 ขั้นตอน)

Pass 16, Fail 2, Not Run 1 และพบคู่มือไม่ตรงกับหน้าจอทั้งหมดหรือบางส่วน 9 จุด

## 4.3 ผลจากชุดทดสอบที่ไม่อยู่ในเอกสาร

ชุดทดสอบของโปรเจกต์มี test เพิ่มเติมอีก 100 ข้อที่ไม่อยู่ใน 436 กรณี ในจำนวนนี้มีบั๊กที่บันทึกไว้แล้วและยังไม่ได้แก้ 4 เรื่อง (BUG-01, BUG-03, BUG-04, BUG-05)

# 5. ความครอบคลุมของข้อกำหนด

ทุกข้อกำหนดมี test case อย่างน้อย 2 กรณี (ดูชีต Traceability Matrix) การจับคู่ทำจากชื่อ test และไฟล์ทดสอบ เพราะเอกสาร TEST_CASES ไม่ได้ระบุ requirement ไว้

| ข้อกำหนด | เรื่อง | Test cases | Pass | การครอบคลุม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | เข้าสู่ระบบ OTP/รหัสผ่าน | 47 | 46 | ครอบคลุม |
| FR-02 | แจ้งของหาย | 78 | 76 | มีข้อไม่ผ่าน |
| FR-03 | แจ้งพบ/จุดฝาก | 45 | 44 | มีข้อไม่ผ่าน |
| FR-04 | จับคู่อัตโนมัติ | 94 | 90 | มีข้อไม่ผ่าน |
| FR-05 | แจ้งเตือน | 15 | 14 | ครอบคลุม |
| FR-06 | ปกปิดลักษณะเฉพาะ | 16 | 16 | ครอบคลุม |
| FR-07 | ขอรับคืน/ส่งมอบ | 47 | 47 | ครอบคลุม |
| FR-08 | ติดตามสถานะ | 10 | 10 | ครอบคลุม |
| FR-09 | แผนที่/จุดฝาก | 16 | 16 | ครอบคลุม |
| FR-10 | จัดการคลังของ | 12 | 12 | ครอบคลุม |
| FR-11 | ระยะเก็บรักษา | 15 | 15 | ครอบคลุม |
| FR-12 | ค้นหา/กรอง | 35 | 35 | ครอบคลุม |
| FR-13 | สถิติ/Export | 15 | 15 | ครอบคลุม |
| FR-14 | บัญชี/สิทธิ์/จุดฝาก | 131 | 130 | มีข้อไม่ผ่าน |
| FR-15 | Audit trail | 5 | 5 | ครอบคลุม |
| NFR-Performance | ≤5 วินาที / 500 คน | 2 | 1 | ครอบคลุมน้อย |

ข้อที่มี “ข้อไม่ผ่าน” มาจาก OP-03 และ OP-04 ซึ่งเป็นปัญหาข้อมูลในฐานใช้งาน ไม่ใช่การทำงานของโค้ด ส่วน NFR-Performance ยังวัดได้เพียง /health ในเครื่อง

# 6. ข้อบกพร่องที่พบ

| Bug ID | หัวข้อ | ความรุนแรง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-OP03 | ประกาศ 12 รายการในฐานใช้งานไม่มีผู้แจ้ง | สูง | Open |
| BUG-OP04 | ไม่มีเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลที่เปิดใช้ และไม่มีจุดรับฝาก | สูง | Open |
| CFG-PDPA | ยังไม่ตั้งผู้ควบคุมข้อมูล/อนุมัติประกาศ | สูง | Open (รอผู้มีอำนาจ) |
| BUG-05 | สีตัวอักษรหน้ารายละเอียดต่ำกว่า WCAG AA | กลาง | Open |
| BUG-UM15 | ฟอร์มเพิ่มจุดฝากไม่มีแผนที่ตามคู่มือ | กลาง | Open |
| BUG-UM17 | สลับภาษาตามคู่มือแล้วค่าในฟอร์มหาย | กลาง | Open |
| BUG-01 | อัปโหลดรูปผิดฟิลด์ได้ HTTP 500 | ต่ำ | Open |
| BUG-03 | อักขระ % _ ในช่องค้นหาเป็น wildcard | ต่ำ | Open |
| BUG-04 | URL ที่ไม่มีอยู่แสดงหน้าว่าง | ต่ำ | Open |
| DOC-01 | คู่มือผู้ใช้ไม่ตรงหน้าจอหลายจุด | ต่ำ | Open |
| TOOL-01 | auto-test แสดง PostgreSQL เป็น BLOCKED ทั้งที่ผ่าน | ต่ำ | Open |
| BUG-02 | ระบบรับวันที่หาย/พบในอนาคต | กลาง | Fixed (ยังไม่ merge) |
| FEAT-01 | เจ้าของดูลักษณะเฉพาะของตนย้อนหลังไม่ได้ | กลาง | Fixed (ยังไม่ merge) |
| FEAT-02 | ไม่ส่งอีเมลเมื่อระบบพบคู่ | ต่ำ | Fixed (ยังไม่ merge) |

รวม 14 รายการ: เปิดอยู่ 11 (สูง 3, กลาง 3, ต่ำ 5) และแก้แล้วในเครื่องแต่ยังไม่ commit 3 รายละเอียดขั้นตอนทำซ้ำอยู่ในชีต Bug Report

# 7. ความเสี่ยงและข้อจำกัด

- ไม่ได้ทดสอบกับบริการภายนอกจริง (Google, SMTP) ผลในส่วนนี้มาจากการจำลอง

- ยังไม่มีหลักฐานด้านประสิทธิภาพและความพร้อมใช้ตามเกณฑ์ NFR (500 ผู้ใช้, 99%)

- ผลจับคู่ด้วยภาพในชุดทดสอบใช้ตัวประเมินจำลอง smoke test โมเดลจริงถูกข้าม

- Traceability Matrix จับคู่จากชื่อ test ควรให้ทีมตรวจทาน

- สคริปต์ตรวจ OP-01..21 ต้นฉบับไม่อยู่ใน repo จึงเขียนใหม่ตามขั้นตอนและผลที่คาดหวังในเอกสาร

# 8. ข้อเสนอแนะ

- ก่อนใช้งานจริง: แก้ข้อมูลผู้แจ้งที่ขาด สร้างบัญชีเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลและจุดรับฝาก กำหนดผู้ควบคุมข้อมูลและอนุมัติประกาศ

- แก้โค้ด: BUG-05 (contrast) และ BUG-UM17 ก่อน ตามด้วย BUG-01, 03, 04

- เอกสาร: อัปเดต USER_MANUAL ให้ตรงหน้าจอ และตัดสินใจเรื่องแผนที่ในฟอร์มจุดฝาก

- โค้ดที่แก้แล้ว: review และ merge การแก้ BUG-02, FEAT-01, FEAT-02

- ทดสอบเพิ่ม: load/soak บน staging, ส่งอีเมลจริงกับบัญชีทดสอบ, Google OAuth จริง, screen reader

# 9. สรุป

โค้ดผ่านการทดสอบอัตโนมัติตามเอกสารเกือบทั้งหมด (424 จาก 426 กรณีที่รันได้) และกรณีที่ไม่ผ่านทั้ง 2 กรณีเป็นปัญหาข้อมูลในฐานใช้งาน อย่างไรก็ดี ระบบ

ยังไม่พร้อมเปิดใช้งานจริง จนกว่าจะแก้ข้อบกพร่องระดับสูง 3 รายการ (ข้อมูลผู้แจ้ง, บัญชีเจ้าหน้าที่/จุดฝาก, PDPA) และทดสอบส่วนภายนอกที่ยังติดข้อจำกัด ระบบพร้อมสำหรับการสาธิตและการทดสอบรอบถัดไป

# 10. การลงนาม

ผู้ทดสอบ: ______________________________	วันที่: ________________

ผู้ตรวจสอบ: ______________________________	วันที่: ________________

ผู้อนุมัติ: ______________________________	วันที่: ________________